| BUSINESS REPORT 업무 보고서 | 작성; 검토; 승인. |
| --- | --- |

| 제목 | AI 업무 도우미 파일럿 후속 회의(경영회의 보고 전 점검) 결과 보고 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 보고 일자 | 2026.10.20 | 작성자 | Claude(회의 메모 기록: 한서연) |
| 소속 | 업무혁신팀 | 보고 대상 | 확인 필요 |

# 01   보고 요약

1차 확대 계획을 확정했습니다. 400명 안팎, 2026.11.02 시작은 그대로 유지합니다. · 1차 보안 방안은 교육, 서약서, 파일 업로드 경고 창으로 확정했습니다. 업로드 차단은 하지 않습니다. · 400명 기준 비용은 연 1억 4,400만 원(부가세 별도, 정가)입니다. 1년 계약 시 20% 할인은 구두로만 확인됐습니다. · SSO 연동은 2026.10.05 착수, 2026.10.23 완료 예정입니다. 활성률 목표 대신 주간 활성률 추이를 보고합니다.

# 02   회의 개요

| 회의명 | AI 업무 도우미 파일럿 후속 회의 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2026.09.22(화) 14:00~15:00 | 장소 | 본관 7층 소회의실 |
| 참석자 | 정민호 팀장·한서연 책임(업무혁신팀), 오지훈 선임(정보보안팀), 박도현 과장(재무팀), 김태윤 책임(IT인프라팀) / 불참: 윤가은 책임(인사팀, 메일로 진행 상황 전달) |  |  |

# 03   주요 논의 내용

| 안건 | 논의 내용 |
| --- | --- |
| 지난 회의 후속 | · 사용 로그를 추출할 수 있음을 확인했습니다. 6주 차 1인당 주평균 대화는 11회이고, 상위 20%가 전체 대화의 55%를 차지합니다. · 서약서 미제출 8명 중 5명이 제출했고, 3명(영업지원 2명, 재무 1명)이 남았습니다. · 사내 문서 검색 연동은 공급사 답변을 기다리는 중이며, 추석 이후 회신 예정입니다. · 사용량 평가 미반영 공지는 2026.09.11 인사팀 명의로 발송됐습니다. |
| 보안 | · 정보보안팀장이 교육, 서약서, "파일 업로드 시 경고 창" 추가를 조건으로 1차 확대에 동의했습니다. · 경고 창은 설정으로 켤 수 있어 별도 개발이 필요 없습니다(김태윤 책임). · 민감정보 자동 탐지는 병행 개발해 2026년 12월 중 적용을 목표로 합니다. |
| 예산 | · 라이선스 1인당 월 3만 원은 부가세 별도로 확인됐습니다. · 400명 기준 연 1억 4,400만 원입니다(부가세 별도, 정가). · 공급사가 1년 계약 시 20% 할인을 구두로 안내했으나 서면 견적은 아직 없습니다. |
| SSO·장애 대응 | · SSO 연동은 2026.10.05(월) 착수, 2026.10.23(금) 완료 예정이며 테스트 1주를 포함합니다. · 2026.11.02 시작에는 문제가 없으나, 공급사 설정 변경이 늦어지면 1주 밀릴 수 있습니다. · 장애 공지 절차 초안을 공유했으며, 의견은 2026.09.30까지 메일로 받습니다. |
| 활성률 목표 | · 박도현 과장은 목표치를 정하면 억지 사용이 생길 수 있다고 우려했습니다. · 정민호 팀장은 경영회의에서 숫자 목표를 물을 가능성이 높아 대안이 필요하다고 보았습니다. · 목표치 대신 주간 활성률 추이(1~8주 차)와 부서별 편차를 보고하기로 했습니다. |
| 인사팀 진행 상황(메일 공유) | · 부서별 활용 사례집 초안이 60% 진행됐고, 2026.10.02 마감을 지킬 수 있습니다. · 사례집용 짧은 설문은 2026.09.23에 발송할 예정입니다. · 11월 신입 교육 1시간 편성은 인사팀장 승인을 기다리는 중입니다. |

# 04   결정 사항

| 결정 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| 1차 확대는 400명 안팎, 2026.11.02(월) 시작으로 유지합니다. | — |
| 1차 보안 방안은 교육, 서약서, 업로드 경고 창으로 확정합니다. | 업로드 차단 없음, 민감정보 자동 탐지는 2026년 12월 중 적용 목표 |
| 경영회의 보고 자료의 예산은 정가 기준으로 작성하고, 할인은 "협의 중"으로 표기합니다. | 서면 견적 수령 전까지 적용 |
| 활성률 목표치 대신 주간 활성률 추이(1~8주 차)와 부서별 편차를 보고합니다. | 1차 확대 3개월 뒤 다시 논의 |

# 05   이슈 및 미결 사항

| 구분 | 내용 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 예산 | 1년 계약 20% 할인의 서면 견적이 없습니다. | 중간 | 박도현 과장이 2026.10.02까지 서면 견적을 받습니다. |
| 일정 | 공급사 설정 변경이 늦어지면 SSO 완료가 1주 밀릴 수 있습니다. | 중간 | 김태윤 책임이 진행 상황을 확인합니다. 지연 시 2026.11.02 시작에 영향이 있을 수 있습니다. |
| 인원 | 서약서 미제출 3명(영업지원 2명, 재무 1명)이 남았습니다. | 낮음 | 한서연 책임이 추석 연휴(2026.09.24~26) 전까지 받습니다. |
| 교육 | 11월 신입 교육 1시간 편성이 인사팀장 승인 대기 중입니다. | 낮음 | 승인 결과를 확인해야 합니다. |
| 2차 범위 | 사내 문서 검색 연동은 공급사 회신이 추석 이후입니다. | 낮음 | 회신 후 2차 검토 때 반영합니다. |

# 06   실행 과제

| 과제 | 담당 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서면 견적 수령 | 박도현 | 2026.10.02 | 신규 |
| 경영회의 보고 자료 수정(오늘 논의 반영) | 한서연 | 2026.10.06 | 신규 |
| 보고 자료 예산 페이지 검토 | 박도현 | 미정 | 신규 |
| 서약서 미제출 3명 제출 받기 | 한서연 | 추석 연휴 전 | 진행 |
| SSO 연동(착수 2026.10.05, 완료 2026.10.23) | 김태윤 | 2026.10.23 | 진행 |
| 장애 공지 절차 초안 의견 제출(메일) | 참석자 전원 | 2026.09.30 | 신규 |
| 활용 사례집 초안 완성 | 윤가은 | 2026.10.02 | 진행 |
| 사례집용 설문 발송 | 윤가은 | 2026.09.23 | 진행 |
| 민감정보 자동 탐지 병행 개발 | 정보보안팀 | 2026.12 중 | 신규 |

# 07   요청 사항 및 향후 일정

| 요청 사항 | 참석자 전원은 장애 공지 절차 초안에 대한 의견을 2026.09.30까지 메일로 보내 주시기 바랍니다. 보고 자료의 예산 페이지는 박도현 과장의 검토가 필요합니다. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 향후 일정 | 보고 자료 최종본 팀장 검토 2026.10.06(화) / 경영회의 2026.10.08(목) / SSO 완료 2026.10.23(금) / 1차 확대 시작 2026.11.02(월) / 다음 회의는 경영회의 이후 날짜 미정 |  |  |
| 첨부 | 회의 메모 원본(회의록/확인완료/2026-09-22_AI업무도우미_후속회의.txt) |  |  |